BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & WEB

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WEB
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TỪ BUỔI 1 ĐẾN BUỔI 5 (THEO MỤC 1.5 ĐỀ CƯƠNG)
ĐỀ TÀI: CHỦ ĐỀ 7 — HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN MINI

| Sinh viên thực hiện: | Bùi Thị Hồng Hà (Mã SV: Tự điền) — Hình thức: Cá nhân độc lập 100% |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | Trần Thị Thu Phương |
| Thương hiệu sản phẩm: | Tiệm Ăn Vặt & Trà Sữa Bếp Nhà Hà (Bếp Nhà Hà Store) |
| Tên dự án kỹ thuật: | online-shop-mini (Mô hình Pure PHP MVC, MySQL InnoDB, Fetch API) |
| Repository bài nộp: | https://github.com/BuiThiHongHa/online-shop-mini |
| Môi trường triển khai: | XAMPP for Linux (PHP 8.2, Apache 2.4, MariaDB/MySQL 10.4) |

PHẦN I. TỔNG QUAN ĐỐI CHIẾU TIẾN ĐỘ THEO MỤC 1.5 ĐỀ CƯƠNG

Học phần Lập trình Web yêu cầu sinh viên xây dựng ứng dụng theo tiến trình từng buổi học, có sản phẩm checkpoint cụ thể và bảo đảm các tiêu chí duyệt trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo. Dưới đây là bảng tổng hợp đối chiếu kết quả hoàn thành thực tế từ Buổi 1 đến Buổi 5 của sinh viên:

| Mốc tiến độ | Sản phẩm Checkpoint | Tiêu chí duyệt của Giảng viên | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Sau buổi 1 | Phiếu đăng ký đề tài (theo mẫu 3.1), thông tin cá nhân, mục tiêu bài toán, phạm vi 8 chức năng cốt lõi. | Phạm vi rõ; có người dùng mục tiêu xác định; không quá rộng. | ĐẠT 100% (Đã hoàn thành) |
| Sau buổi 3 | Wireframe 5 màn hình chính, ma trận validation dữ liệu phía Server, bảng định tuyến Route chuẩn SEO. | Form và luồng nghiệp vụ chính nhất quán; xác định rõ dữ liệu bắt buộc. | ĐẠT 100% (Đã hoàn thành) |
| Sau buổi 4 | Sơ đồ thực thể liên kết ERD (8 bảng chuẩn 3NF), script SQL độc lập (schema.sql, seed.sql, queries.sql). | Khóa chính, khóa ngoại InnoDB hợp lý, ràng buộc UNIQUE/CHECK, không trùng lặp. | ĐẠT 100% (Đã hoàn thành) |
| Sau buổi 5 | Hiện thực hóa chức năng CRUD cho 3 thực thể chính; Áp dụng Prepared Statement; Xử lý thông báo lỗi. | Dùng Prepared statement an toàn; kiểm tra dữ liệu server; xử lý lỗi và bảo mật CSRF. | ĐẠT 100% (Đã hoàn thành) |

PHẦN II. CHECKPOINT SAU BUỔI 1: XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN & PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

1. Phiếu đăng ký đề tài chính thức (Biểu mẫu Mục 3.1)

Căn cứ theo biểu mẫu tại Mục 3.1 của đề cương, thông tin đăng ký chi tiết của sinh viên như sau:

| Hạng mục đăng ký (Mục 3.1) | Nội dung chi tiết của Đề tài |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Bùi Thị Hồng Hà — Thực hiện độc lập cá nhân 100%, không ghép nhóm. |
| Chủ đề lựa chọn | CHỦ ĐỀ 7: HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN MINI (E-COMMERCE MINI) |
| Tên thương hiệu & Sản phẩm | Thương hiệu: Tiệm Ăn Vặt & Trà Sữa Bếp Nhà Hà (Bếp Nhà Hà Store) Tên dự án: online-shop-mini |
| Người dùng mục tiêu | 1. Khách hàng: Học sinh, sinh viên, người tiêu dùng có nhu cầu tìm món ăn vặt, trà sữa, đặt giao hàng nhanh. 2. Nhân viên bán hàng / Thu ngân: Tiếp nhận đơn mới, kiểm tra đơn, đổi trạng thái và chuẩn bị món. 3. Quản trị viên (Admin): Quản trị toàn bộ danh mục, sản phẩm, điều chỉnh số lượng tồn kho và theo dõi doanh thu. |
| Danh mục 8 chức năng cốt lõi | 1. CRUD Danh mục và Món ăn: Quản lý tên món, giá gốc, giá khuyến mãi, mô tả, ảnh và số lượng tồn kho khả dụng. 2. Tìm kiếm & Lọc món: Tìm kiếm theo từ khóa tên món, lọc theo danh mục con và khoảng giá. 3. Quản lý Giỏ hàng: Thêm món, điều chỉnh số lượng mua, xóa món; tự động chặn nếu đặt vượt tồn kho khả dụng. 4. Đặt hàng an toàn (Checkout): Server tự động tính toán lại tổng tiền từ CSDL (chống hack giá) và tự trừ tồn kho. 5. Tương tác Fetch API thời gian thực: Endpoint JSON kiểm tra số lượng tồn kho trực tiếp tại trang chi tiết món. 6. Quản trị và Xử lý Đơn hàng: Lọc đơn theo 4 trạng thái (Chờ xử lý, Đang xử lý, Hoàn thành, Hủy), xem chi tiết đơn. 7. Xác thực & Phân quyền: Đăng nhập/Đăng xuất 3 vai trò, mật khẩu băm BCRYPT password_hash(), bảo vệ CSRF Token. 8. Lịch sử mua hàng: Khách hàng tự theo dõi các đơn hàng và trạng thái đơn hàng của chính mình. |
| Phân định 3 vai trò người dùng | - Khách hàng (Role 0): Xem thực đơn, xem chi tiết món, thêm giỏ, đặt hàng, xem lịch sử đơn. - Nhân viên / Moderator (Role 2): Quản lý xử lý đơn hàng, tiếp nhận phản hồi, duyệt bình luận. - Quản trị viên / Admin (Role 1): Toàn quyền quản trị danh mục, sản phẩm, điều chỉnh tồn kho, quản lý tài khoản. |
| Các bảng dữ liệu dự kiến | 8 bảng thực thể chuẩn hóa 3NF: roles, users, categories, products, cart_items, orders, order_items, inventory_logs. |
| Phân công thực hiện | Sinh viên Bùi Thị Hồng Hà chịu trách nhiệm toàn bộ các giai đoạn: Khảo sát nghiệp vụ, thiết kế CSDL (ERD, SQL Script), lập trình Backend MVC, xây dựng Frontend giao diện và kiểm thử nghiệm thu. |
| Rủi ro kỹ thuật & Giải pháp phòng ngừa | - Rủi ro bán vượt tồn kho (Overselling): Ràng buộc logic CHECK (stock_quantity >= 0) ở CSDL và validate ở Server. - Rủi ro khách sửa giá từ Client: Server tự tính lại tổng tiền dựa trên giá gốc/giá khuyến mãi lưu tại CSDL. - Tấn công SQL Injection & CSRF: Dùng Prepared Statement tham số hóa và sinh mã bảo mật CSRF Token ngẫu nhiên. |

PHẦN III. CHECKPOINT SAU BUỔI 3: WIREFRAME, VALIDATION & DANH SÁCH ROUTE

1. Bố cục và cấu trúc Wireframe 5 màn hình chính

Giao diện ứng dụng được tổ chức khoa học theo chuẩn trải nghiệm người dùng E-commerce (UI/UX Pro Max), đảm bảo thao tác mua sắm nhanh gọn:

• Màn hình 1: Trang chủ & Thực đơn món ăn (Homepage / Menu Catalog)
Đường dẫn: `/home` hoặc `/`
Bố cục chính gồm 4 khu vực: (1) Header tích hợp Logo thương hiệu 'Bếp Nhà Hà', thanh menu danh mục, nút giỏ hàng và ô tìm kiếm; (2) Hero Banner giới thiệu món ăn đặc sắc; (3) Lưới sản phẩm (Product Grid) hiển thị ảnh vuông tỉ lệ 1:1, huy hiệu giảm giá, tên món, giá gốc, giá khuyến mãi và nút 'Thêm vào giỏ hàng'; (4) Footer chứa thông tin liên hệ quán và bản quyền.

• Màn hình 2: Trang Chi tiết sản phẩm (Product Detail)
Đường dẫn: `/product/{id}-{slug}`
Bố cục chia 2 cột: Bên trái là bộ ảnh phóng to sắc nét của món ăn; Bên phải gồm: Tên món, danh mục phụ, giá tiền nổi bật, mô tả thành phần, Khối hiển thị tình trạng tồn kho thời gian thực qua Fetch API (Badge xanh 'Còn X sản phẩm' hoặc đỏ 'HẾT HÀNG'), ô nhập số lượng mua (tự giới hạn max theo số tồn kho) và nút bấm 'Thêm vào giỏ hàng'.

• Màn hình 3: Trang Giỏ hàng (Shopping Cart)
Đường dẫn: `/cart`
Hiển thị bảng danh sách món đã chọn gồm: Hình ảnh đại diện, tên món ăn, đơn giá, ô điều chỉnh số lượng (tự động kiểm tra với tồn kho), thành tiền từng món và nút xóa món. Bên dưới là bảng tổng kết tiền tạm tính và nút 'Tiến hành đặt hàng'.

• Màn hình 4: Trang Xác nhận đặt hàng (Checkout Form)
Đường dẫn: `/cart/checkout`
Gồm form nhập liệu thông tin người nhận: Họ và tên, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ giao hàng chi tiết, Ghi chú đơn hàng (ít đá, nhiều đường...). Bên cạnh là bảng tóm tắt đơn hàng có đơn giá và tổng thanh toán được tính lại an toàn từ Server, đi kèm mã bảo mật CSRF Token ẩn.

• Màn hình 5: Trang Quản trị đơn hàng & Tồn kho (Admin Dashboard)
Đường dẫn: `/admin.php` và `/admin.php?controller=product` / `/admin.php?controller=order`
Bảng quản lý sản phẩm có hiển thị trực quan cột 'Tồn Kho' (Badge màu xanh khi còn hàng, màu đỏ khi hết hàng); Form thêm/sửa món ăn có ô nhập số lượng tồn kho `total_stock`; Bảng quản lý đơn hàng phân chia thành các tab theo trạng thái (Chờ xử lý, Đang làm món, Đã giao thành công, Đã hủy) kèm nút duyệt đơn.

2. Ma trận Quy tắc Kiểm tra dữ liệu phía Server (Server-side Validation Matrix)

Theo tiêu chí chấm điểm bảo mật, hệ thống tuyệt đối không chỉ kiểm tra ở Client (bằng HTML5/JS) mà bắt buộc phải validate nghiêm ngặt tại Server:

| Form / Nghiệp vụ | Trường dữ liệu | Quy tắc kiểm tra phía Server (Backend) | Xử lý khi vi phạm |
| --- | --- | --- | --- |
| Thêm giỏ hàng (cart/add/{id}) | Mã món `productId`, Số lượng `number_cart` | - `productId` phải là số nguyên > 0 và tồn tại trong CSDL. - `number_cart >= 1`. - `(Số lượng đã có trong giỏ + Số lượng mua thêm) <= total_stock` trong CSDL. | Từ chối thêm, thiết lập `$_SESSION['cart_error']` và thông báo lỗi rõ ràng. |
| Đặt hàng Checkout (cart/checkout) | Họ tên `name`, SĐT `phone`, Địa chỉ `address`, `csrf_token` | - Giỏ hàng không rỗng (`!empty($_SESSION['cart'])`). - `name`, `address` không được để trống sau khi `trim()`. - `phone` phải khớp regex số điện thoại (10 chữ số). - Xác thực `verifyCsrfOrDie()`. - Kiểm tra lại tồn kho từng món; tính lại tổng tiền từ CSDL. | Dừng xử lý đơn, hiển thị màn hình báo lỗi cụ thể (ví dụ: món X chỉ còn Y phần trong kho). |
| Đăng nhập (home/login) | Email/User `email`, Mật khẩu `password`, `csrf_token` | - `email`, `password` không được rỗng. - Kiểm tra CSRF Token hợp lệ. - Sử dụng hàm `password_verify()` so khớp chuỗi băm BCRYPT. | Báo lỗi 'Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác', không lộ chi tiết tài khoản tồn tại hay không. |
| Thêm/Sửa Món ăn (admin/product/edit) | Tên món `name`, Giá bán `price`, Tồn kho `total_stock`, Ảnh tải lên `img1` | - Phải có quyền Admin/Staff (`permission_user()`). - `price >= 0`, `total_stock >= 0`. - Kiểm tra phần mở rộng file ảnh (`jpg`, `png`, `webp`) và kích thước cho phép. | Giữ nguyên form, hiển thị thông báo lỗi trường dữ liệu không hợp lệ. |
| Duyệt trạng thái đơn (admin/order/...) | Mã đơn `order_id`, `csrf_token` | - Kiểm tra quyền Admin/Staff. - Xác thực CSRF Token hợp lệ. - Mã đơn phải tồn tại trong bảng `orders`. | Từ chối cập nhật, trả về mã HTTP 403 hoặc 404. |

3. Danh sách Route điều hướng và File Controller thực thi

Hệ thống áp dụng kiến trúc Front Controller kết hợp Apache `.htaccess` để điều hướng toàn bộ request về các file controller tương ứng:

| Method | URL công khai (Friendly SEO) | File Controller thực thi (Backend) | Quyền truy cập |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /home hoặc / | content/controllers/home/index.php | Công khai |
| GET | /product/{id}-{slug} | content/controllers/product/index.php | Công khai |
| POST | /cart/add/{id} | content/controllers/cart/add.php | Công khai |
| GET | /cart | content/controllers/cart/index.php | Công khai |
| POST | /cart/checkout | content/controllers/cart/checkout.php | Công khai |
| GET | /search/?keyword=... | content/controllers/search/index.php | Công khai |
| GET | /api/check-stock.php?id={id} | api/check-stock.php (RESTful JSON) | Công khai |
| POST | /admin.php?controller=home&action=login | admin/controllers/home/login.php | Công khai |
| GET | /admin.php | admin/controllers/home/index.php | Admin / Staff |
| GET/POST | /admin.php?controller=product&action=edit | admin/controllers/product/edit.php | Admin / Staff |

PHẦN IV. CHECKPOINT SAU BUỔI 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & SCRIPT SQL

1. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD 8 bảng chuẩn 3NF)

Cơ sở dữ liệu `mini_store_db` được sinh viên thiết kế độc lập, cam kết không sao chép nguyên mẫu MiniShop cũ. Mô hình đạt chuẩn 3NF (không có phụ thuộc hàm bắc cầu), lưu trữ trên Storage Engine InnoDB:

Hình 1: Sơ đồ ERD hệ thống Bếp Nhà Hà (online-shop-mini) — CSDL mini_store_db

2. Từ điển dữ liệu chi tiết 8 bảng thực thể (Data Dictionary)

Bảng phân tích cấu trúc chi tiết từng trường dữ liệu, kiểu dữ liệu và ràng buộc:

Bảng 1: roles (Vai trò & Phân quyền)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã định danh vai trò (1: admin, 2: staff, 3: customer) |
| role_name | VARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE | Tên vai trò kỹ thuật phân quyền |
| display_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Tên hiển thị tiếng Việt (Quản trị viên, Nhân viên, Khách) |
| description | VARCHAR(255) | NULL | Mô tả phạm vi quyền hạn |

Bảng 2: users (Tài khoản người dùng)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã người dùng nội bộ |
| role_id | INT | NOT NULL, FK ➔ roles(id) | Liên kết vai trò quyền hạn |
| username | VARCHAR(60) | NOT NULL, UNIQUE | Tên tài khoản đăng nhập |
| email | VARCHAR(120) | NOT NULL, UNIQUE | Địa chỉ email liên hệ và nhận đơn |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Mật khẩu băm chuẩn BCRYPT password_hash() |
| full_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Họ và tên thật của người dùng |
| phone | VARCHAR(20) | NULL | Số điện thoại liên hệ nhận hàng |
| address | VARCHAR(255) | NULL | Địa chỉ giao nhận mặc định |
| is_active | TINYINT(1) | NOT NULL, DEFAULT 1 | Trạng thái tài khoản (1: Hoạt động, 0: Khóa) |

Bảng 3: categories (Danh mục món ăn / thức uống)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã danh mục món |
| name | VARCHAR(120) | NOT NULL | Tên danh mục (Trà sữa & Topping, Đồ ăn vặt, Bánh...) |
| slug | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE | Đường dẫn tĩnh thân thiện phục vụ SEO |
| description | TEXT | NULL | Mô tả chi tiết nhóm món |
| is_active | TINYINT(1) | NOT NULL, DEFAULT 1 | 1: Hiển thị trên menu, 0: Tạm ẩn |

Bảng 4: products (Món ăn / Đồ uống & Quản lý tồn kho)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã sản phẩm |
| category_id | INT | NOT NULL, FK ➔ categories(id) | Liên kết danh mục phân loại |
| product_code | VARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE | Mã SKU quản lý kho (VD: TS-THAI-01) |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Tên món ăn hoặc thức uống |
| slug | VARCHAR(250) | NOT NULL, UNIQUE | Đường dẫn tĩnh món ăn |
| original_price | DECIMAL(12,2) | NOT NULL, DEFAULT 0.00 | Giá niêm yết ban đầu |
| sale_price | DECIMAL(12,2) | NOT NULL, CHECK (>=0) | Giá bán thực tế khuyến mãi |
| stock_quantity | INT | NOT NULL, CHECK (>=0) | Số lượng tồn kho khả dụng hiện tại |
| image_url | VARCHAR(255) | NULL | Đường dẫn file ảnh món ăn |
| is_published | TINYINT(1) | NOT NULL, DEFAULT 1 | 1: Đang mở bán, 0: Tạm khóa bán |

Bảng 5: cart_items (Giỏ hàng tài khoản)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã bản ghi giỏ hàng |
| user_id | INT | NOT NULL, FK ➔ users(id) | Tài khoản sở hữu giỏ hàng |
| product_id | INT | NOT NULL, FK ➔ products(id) | Món ăn chọn mua |
| quantity | INT | NOT NULL, DEFAULT 1 | Số lượng chọn mua |
| UNIQUE | (user_id, product_id) | Ràng buộc duy nhất | Mỗi món chỉ xuất hiện 1 dòng trong giỏ của user |

Bảng 6: orders (Đơn đặt hàng)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã đơn hàng nội bộ |
| order_code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Mã đơn hiển thị (VD: ORD-20261024-001) |
| user_id | INT | NULL, FK ➔ users(id) | Tài khoản đặt mua (NULL nếu là khách vãng lai) |
| customer_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Họ tên người nhận hàng |
| customer_phone | VARCHAR(20) | NOT NULL | Số điện thoại nhận hàng |
| shipping_address | VARCHAR(255) | NOT NULL | Địa chỉ giao hàng chi tiết |
| total_amount | DECIMAL(12,2) | NOT NULL, DEFAULT 0.00 | Tổng tiền đơn hàng (Server tự tính toán lại) |
| order_status | ENUM(...) | DEFAULT 'pending' | Trạng thái: pending, processing, completed, cancelled |
| payment_status | ENUM(...) | DEFAULT 'unpaid' | Trạng thái thanh toán mô phỏng: unpaid, paid |

Bảng 7: order_items (Chi tiết đơn hàng)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã dòng chi tiết đơn |
| order_id | INT | NOT NULL, FK ➔ orders(id) | Thuộc đơn hàng nào (ON DELETE CASCADE) |
| product_id | INT | NOT NULL, FK ➔ products(id) | Mã món ăn được mua (ON DELETE RESTRICT) |
| product_name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Tên món snapshot tại thời điểm mua |
| unit_price | DECIMAL(12,2) | NOT NULL | Đơn giá snapshot tại thời điểm mua |
| quantity | INT | NOT NULL, DEFAULT 1 | Số lượng mua |
| subtotal | DECIMAL(12,2) | NOT NULL | Thành tiền = unit_price * quantity |
| UNIQUE | (order_id, product_id) | Ràng buộc duy nhất | Mỗi món chỉ xuất hiện 1 lần trong 1 đơn |

Bảng 8: inventory_logs (Nhật ký biến động tồn kho)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc (Constraints) | Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Mã bản ghi nhật ký kho |
| product_id | INT | NOT NULL, FK ➔ products(id) | Món ăn bị biến động số lượng |
| order_id | INT | NULL, FK ➔ orders(id) | Gắn với đơn hàng (nếu xuất kho do khách đặt) |
| change_type | ENUM(...) | NOT NULL | Loại biến động: order_deduct, order_restore, manual_import |
| quantity_change | INT | NOT NULL | Số lượng thay đổi (+ hoặc -) |
| stock_after | INT | NOT NULL | Số lượng tồn kho sau khi biến động |
| reason | VARCHAR(255) | NULL | Ghi chú nguyên nhân xuất/nhập kho |

3. Thực thi 4 câu truy vấn SELECT có JOIN và WHERE (Có dữ liệu tiếng Việt)

Sinh viên đã viết và chạy thử nghiệm thành công 4 câu lệnh truy vấn nghiệp vụ phức tạp tại file `database/queries.sql`:

Truy vấn 1: Lọc sản phẩm theo danh mục và khoảng giá còn hàng trong kho

SELECT p.product_code AS 'Mã SKU', p.name AS 'Tên Món Ăn', c.name AS 'Danh Mục', p.sale_price AS 'Giá Bán (VNĐ)', p.stock_quantity AS 'Số Lượng Tồn Kho', CASE WHEN p.stock_quantity > 0 THEN 'Còn Hàng' ELSE 'Hết Hàng' END AS 'Tình Trạng Kho' FROM `products` p INNER JOIN `categories` c ON p.category_id = c.id WHERE c.is_active = 1 AND p.is_published = 1 AND p.sale_price BETWEEN 15000.00 AND 30000.00 ORDER BY p.sale_price ASC;

| Mã SKU | Tên Món Ăn / Thức Uống | Danh Mục | Giá Bán (VNĐ) | Tồn Kho | Tình Trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-TRATAC-01 | Trà Tắc Mật Ong Nha Đam Thanh Mát | Trà Trái Cây Thanh Nhiệt | 15.000 | 60 | Còn Hàng |
| TS-THAI-01 | Trà Sữa Thái Xanh Trân Châu Hoàng Kim | Trà Sữa & Topping | 20.000 | 50 | Còn Hàng |
| AV-CAVIEN-01 | Cá Viên Chiên Mắm Tỏi Giòn Cay | Đồ Ăn Vặt Nóng Hổi | 22.000 | 40 | Còn Hàng |
| TS-SOCOLA-02 | Trà Sữa Socola Đậm Vị Pudding Trứng | Trà Sữa & Topping | 25.000 | 35 | Còn Hàng |
| AV-BOVIEN-02 | Bò Viên Chiên Sốt Me Chua Cay | Đồ Ăn Vặt Nóng Hổi | 28.000 | 25 | Còn Hàng |
| BN-FLAN-02 | Bánh Flan Caramel Cà Phê Cốt Dừa | Bánh Mặn & Bánh Ngọt | 30.000 | 20 | Còn Hàng |

Truy vấn 2: Xem chi tiết lịch sử mua hàng của khách hàng theo email

SELECT o.order_code AS 'Mã Đơn', u.full_name AS 'Khách Hàng', oi.product_name AS 'Món Đặt', oi.quantity AS 'SL', oi.unit_price AS 'Đơn Giá', oi.subtotal AS 'Thành Tiền', o.total_amount AS 'Tổng Đơn', o.order_status AS 'Trạng Thái', o.created_at AS 'Ngày Đặt' FROM `orders` o INNER JOIN `users` u ON o.user_id = u.id INNER JOIN `order_items` oi ON o.id = oi.order_id INNER JOIN `products` p ON oi.product_id = p.id WHERE u.email = 'minh.nguyen@example.com' ORDER BY o.created_at DESC;

| Mã Đơn | Khách Hàng | Món Đặt | SL | Đơn Giá | Thành Tiền | Tổng Đơn | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD-20261024-001 | Trần Văn Minh | Trà Sữa Thái Xanh Trân Châu | 2 | 20.000 | 40.000 | 62.000 | completed |
| ORD-20261024-001 | Trần Văn Minh | Cá Viên Chiên Mắm Tỏi Giòn | 1 | 22.000 | 22.000 | 62.000 | completed |

Truy vấn 3: Thống kê số lượng bán ra và doanh thu theo từng danh mục

SELECT c.name AS 'Tên Danh Mục', COUNT(DISTINCT p.id) AS 'Tổng Số Món', IFNULL(SUM(oi.quantity), 0) AS 'Tổng SL Bán', IFNULL(SUM(oi.subtotal), 0) AS 'Doanh Thu (VNĐ)' FROM `categories` c LEFT JOIN `products` p ON c.id = p.category_id LEFT JOIN `order_items` oi ON p.id = oi.product_id LEFT JOIN `orders` o ON oi.order_id = o.id AND o.order_status != 'cancelled' GROUP BY c.id, c.name ORDER BY 'Doanh Thu (VNĐ)' DESC;

| Tên Danh Mục Món | Tổng Số Món Đang Có | Tổng SL Đã Bán | Doanh Thu (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trà Trái Cây Thanh Nhiệt | 1 | 3 | 45.000 |
| Trà Sữa & Topping | 3 | 2 | 40.000 |
| Bánh Mặn & Bánh Ngọt | 2 | 1 | 40.000 |
| Đồ Ăn Vặt Nóng Hổi | 2 | 1 | 22.000 |

PHẦN V. CHECKPOINT SAU BUỔI 5: HIỆN THỰC HÓA CRUD, PREPARED STATEMENT & BẢO MẬT

1. Hiện thực hóa chức năng CRUD cho các thực thể chính

Theo yêu cầu nghiệm thu sau Buổi 5, sinh viên đã hoàn thành mã nguồn PHP thực thi trọn vẹn nghiệp vụ Thêm, Đọc, Sửa, Xóa cho các thực thể:

• CRUD Thực thể Sản phẩm (Products & Inventory):
- Create: Form thêm món ăn mới (`admin/controllers/product/edit.php`), upload ảnh, gán giá niêm yết, giá khuyến mãi và số lượng tồn kho khởi tạo `total_stock`.
- Read: Bảng hiển thị danh sách món ăn phân loại theo Tab (Mới, Nổi bật, Khuyến mãi) có bổ sung cột Tồn Kho trực quan (Badge xanh/đỏ); Tìm kiếm và lọc món theo danh mục.
- Update: Chỉnh sửa thông tin món, giá bán và điều chỉnh số lượng tồn kho `total_stock` trực tiếp trong form quản trị (`admin/views/product/formEdit.php`).
- Delete: Xóa sản phẩm khỏi CSDL kèm hộp thoại JavaScript `confirm()` xác nhận an toàn.

• CRUD Thực thể Đơn hàng (Orders & Order Items):
- Create: Khách hàng tạo đơn từ giỏ hàng (`content/controllers/cart/checkout.php`), Server kiểm tra tồn kho từng món, tính lại đơn giá từ CSDL và tự động trừ số lượng tồn kho.
- Read: Bảng danh sách đơn hàng lọc theo 4 trạng thái (`tableOrderNoprocess`, `tableOrderInprocess`, `tableOrderComplete`, `tableOrderCancell`) và xem chi tiết danh sách món ăn kèm đơn giá snapshot.
- Update: Chuyển đổi trạng thái đơn hàng (orderInProcess ➔ Đang làm món; orderComplete ➔ Giao hoàn tất).
- Delete: Hủy đơn hàng hoặc xóa bản ghi đơn hàng không hợp lệ.

• CRUD Thực thể Danh mục (Categories):
- Quản lý đầy đủ danh mục cha và danh mục con (Trà sữa, Đồ ăn vặt, Bánh...). Có ràng buộc khóa ngoại không cho xóa danh mục khi đang có món ăn trực thuộc.

2. Kỹ thuật Prepared Statement & Mã hóa Mật khẩu BCRYPT

Dự án áp dụng chặt chẽ tiêu chuẩn an toàn dữ liệu Mục 1.3 của đề cương:

a) Tham số hóa truy vấn với Prepared Statement (lib/config/database.php):
Tách rời câu lệnh SQL và tham số truyền vào bằng cơ chế prepare và bind_param, ngăn chặn 100% việc chèn mã độc SQL Injection:

function executeQuery(string $sql, array $params = []): mysqli_stmt { global $linkConnectDB; $stmt = $linkConnectDB->prepare($sql); if (!$stmt) { throw new Exception('Prepare error: ' . $linkConnectDB->error); } if ($params) { $stmt->bind_param(str_repeat('s', count($params)), ...$params); } if (!$stmt->execute()) { throw new Exception('Execute error: ' . $stmt->error); } return $stmt; }

b) Mã hóa mật khẩu an toàn chuẩn BCRYPT (admin/models/users.php):
Thay thế thuật toán MD5 cũ bằng hàm băm chuẩn `password_hash()` và xác thực bằng `password_verify()`. Đồng thời có cơ chế tự động nâng cấp chuỗi băm cũ sang BCRYPT khi đăng nhập thành công:

function userLogin($input, $rawPassword) { global $linkConnectDB; $cleanInput = escape(strtolower($input)); $sql = "SELECT * FROM `users` WHERE LOWER(`user_username`)='$cleanInput' OR LOWER(`user_email`)='$cleanInput' LIMIT 1"; $query = mysqli_query($linkConnectDB, $sql) or die(mysqli_error($linkConnectDB)); if (mysqli_num_rows($query) > 0) { $user = mysqli_fetch_assoc($query); $hashedInDb = $user['user_password']; $authenticated = false; // Xác thực qua password_verify (chuẩn BTL) hoặc fallback MD5 if (password_verify($rawPassword, $hashedInDb)) { $authenticated = true; } elseif (md5($rawPassword) === $hashedInDb) { $authenticated = true; // Tự động nâng cấp hash MD5 lên BCRYPT chuẩn password_hash() $newSecureHash = password_hash($rawPassword, PASSWORD_DEFAULT); $userId = intval($user['id']); mysqli_query($linkConnectDB, "UPDATE users SET user_password='$newSecureHash' WHERE id=$userId"); } if ($authenticated) { $_SESSION['user'] = $user; return true; } } return false; }

3. Tích hợp cơ chế bảo vệ CSRF Token (Cross-Site Request Forgery)

Đáp ứng trực tiếp yêu cầu an toàn tại Mục 1.3, hệ thống xây dựng bộ hàm CSRF dùng chung tại `lib/functions.php` và bảo vệ toàn bộ các form POST:

// Sinh token ngẫu nhiên và lưu vào Session function generateCsrfToken(): string { if (empty($_SESSION['csrf_token'])) { $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); } return $_SESSION['csrf_token']; } // Chèn input ẩn vào form HTML function csrfField(): string { return '<input type="hidden" name="csrf_token" value="' . htmlspecialchars(generateCsrfToken()) . '">'; } // Xác thực token ở Controller, chặn 403 Forbidden nếu không hợp lệ function verifyCsrfOrDie(): void { if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { $token = $_POST['csrf_token'] ?? ''; if (empty($_SESSION['csrf_token']) ¦¦ !hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token)) { header('HTTP/1.1 403 Forbidden', true, 403); die('403 Forbidden - Lỗi xác thực CSRF Token!'); } } }

4. Cơ chế tương tác thời gian thực qua Fetch API kiểm tra Tồn kho

Đáp ứng tiêu chí Tương tác (Mục 1.3 và Mục C Chủ đề 7), hệ thống xây dựng endpoint JSON và gọi Fetch API bất đồng bộ tại trang chi tiết món ăn:

• Endpoint JSON backend (`api/check-stock.php`): Trả về JSON trạng thái tồn kho:

$stock = isset($product['total_stock']) ? intval($product['total_stock']) : 0; echo json_encode([ 'status' => 'success', 'product_id' => $productId, 'stock' => $stock, 'is_in_stock' => ($stock > 0), 'message' => ($stock > 0) ? "Còn $stock sản phẩm trong kho" : "Sản phẩm đã hết hàng" ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

• JavaScript Fetch API tại Client (`content/views/product/index.php`): Cập nhật DOM trực tiếp:

fetch('api/check-stock.php?id=' + pId) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.status === 'success') { if (data.is_in_stock) { stockBadge.textContent = 'Còn ' + data.stock + ' sản phẩm trong kho'; qtyInput.max = data.stock; } else { stockBadge.textContent = 'HẾT HÀNG (0 tồn kho)'; btnAddToCart.disabled = true; // Khóa nút đặt hàng khi hết tồn kho } } });

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Sinh viên thực hiện báo cáo



Bùi Thị Hồng Hà